（報告様式）                    　                          　　　　令和○○年○○月○○日

記載例

長野県知事　様

塩尻市農業委員会長　様

住　所　塩尻市大門七番町３番３号

氏　名　塩　尻　太　郎　　　　　　　印

農地転用許可後の工事進捗状況報告について（第○回）

さきに農地法第５(又は４)条第１項の規定により転用許可になりました土地の工事進捗状況を下記のとおり報告します。

記

許可年月日          平成・令和○○年○○月○○日

許可指令番号        長野県指令△△松地農第５(又は４)号の□□

転用許可地          塩尻市大字○○　××番地　　　　 他　○　筆

転 用 面 積         　○○○　㎡

転 用 目 的    　   住宅

建 設 計 画             (着工予定)    平 成・令 和　  　年  　　月  　　日

(完了予定)    平 成・令 和　　　年　　　月　　　日

工事進捗状況　　　　                  ○○ 　％

(詳細に記載のこと、別紙でも可)

遅れている理由 及び 今後の見通しなど

１．記載にあたっての注意

工事の進捗状況は出来高（％）で記載し、記載事項を証明できる平面図（配置図）及び写真を添付すること。

なお、建設計画が当初計画どおり進捗していない場合（遅延又は未着手の場合）はその理由及び今後の見通しを詳細に記載すること。

- 提出にあたっての留意事項

- 本報告は、第１回を許可日から３カ月後、その後１年ごとに報告し、完了した場合には完了報告書として提出すること。

- 本報告は、市町村農業委員会、及び地方事務所にそれぞれ報告すること。
(但し、地方事務所分は市町村農業委員会を経由して提出すること）